Placering av sopkärl i Örkälla

Styrelsen har tillsammans med representant för sophämtningsutföraren gått igenom hela området för att hitta en så bra lösning som möjligt för sopkärlens placering. Vi kommer att kunna lösa det så att de flesta boende kan ha sina kärl vid tomtgräns vid sophämtning. Se info på nästa sida.

Styrelsen ansvarar för:

- Vi kommer att återställa befintliga vändzoner och utöka dem på några ställen. Detta kommer att göras löpande under sommaren.

- Vi kommer att bereda en väg mellan tomt 71 och 72 för att skapa en slinga. Detta påbörjas i slutet av sommaren.

Tomtägare ansvarar för:

För att sopbilen ska köra in och hämta sopor vid tomtgräns krävs också att träd, buskar och sly tas bort vid tomtgränserna. Detta är tomtägarens eget ansvar. Om det inte görs riskerar samtliga boende vid den delen av området att inte få sina sopor hämtade. De tomter som inte uppfyller kravet om höjd och bredd för sopbilens framkomlighet kommer att debiteras för kostnaden för extern utförare. Farbar väg skall vara 3,5m bred samt 4,7m hög - mycket viktigt att detta efterlevs av samtliga tomtägare eftersom det annars finns risk att grannar blir drabbade.

Tomter där vi ej fått till en lösning:

På några ställen i området är det dock ej möjligt att lösa det med sophämtning vid tomtgräns. Vi kommer att skapa uppställningsplatser för dessa kärl vid närmaste vändzon. Dessa tomtägare kommer att kontaktas personligen av någon från styrelsen.

Kostnad:

Då detta kommer att medföra kostnader för samfälligheten vill vi redan nu braska för att det kan komma en extra uttaxering i höst. Detta tas då på en extra årsstämma som ni kallas till i vederbörlig ordning.

Mejla info@orkalla.se om ni har frågor eller funderingar

Sophämtning fas 1 är påbörjad och beräknas vara klar i mitten av juli

Vändzon vid tomt 10

Vändzonen är ok

Skala av och grusa för uppställningsplats

Uppställningsplats för tomt 1,2,8,9 bereds i vändzon

Vändzon vid tomt 23

Sly/vegetation röjs bort - klart

Lägga markduk och grusa 11x5m

Uppställningsplats för tomt 18,24,25 bereds mittemot vändzon

Uppställningsplats anlägges mittemot tomt 60

Markduk lägges ut och grusas på ca 10x3m för tomt 58,59

Vändzon vid tomt 54

Röja/bära bort mtrl/plana ut

Lägga markduk och grusa en t-vändning

Vändzon vid tomt 43

Röja sly/plana ut mark - klart

Grusa på

Uppställningsplats för tomt 44,45 anlägges

Vändzon vid tomt 37

Röja sly/plana ut/förlänga - klart

Grusa på

Uppställningsplats för tomt 26,35 anlägges

Vändzon vid tomt 86

Jämna av mark mot bron

Lägga markduk och grusa av

Vändzon vid tomt 92

Grusa av / snygga till

Sopbil får köra in på 93 och backa upp/vända på tomt 90